农业部沼气科学研究所部门预算执行进度管理办法

第一章 总则

- 为加强本单位部门预算执行进度监督管理，落实预算执行管理责任，建立健全规范高效的预算执行进度管理机制，依据《农业部部门预算执行进度管理办法》，结合我所实际，制定本办法。

- 坚持分配与执行挂钩、投入与绩效并重的原则，建立预算执行与部门项目申报、绩效考评及评优挂钩的运行机制，强化预算执行进度的计划性。

- 各部门主要负责人对本部门预算执行进度负总责。项目负责人是项目预算执行进度的第一责任人，第一责任人对部门主要负责人负责。

- 加强财务部门与科研管理、基建管理及其他相关业务部门之间的沟通协调，扎实做好预算编制的前期准备工作，完整、真实、准确地编制年度部门预算，奠定高效执行预算的工作基础。

第二章 预算支出月度计划制度

- 各部门应于每年1月10日前，依据本部门“二上”预算，编制本部门承担项目（课题）的《部门预算支出月度计划》（以下简称“月度计划”），报计财处审核上报。

- 月度计划是财政资金额度按月下达的依据，该计划应做到充分但符合实际需求，应在充分协商、详实细化、责任到人的前提下，以序时进度为基础，结合本部门业务工作计划、项目实施进度计划编制。对每季度末月度计划不能达到序时进度要求的基本支出或项目支出，应做出专门说明。

- 月度计划应全面反映单位财政拨款支出。编报范围包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转资金（国库零余额账户返还额度）安排的基本支出和项目支出（含基本建设项目支出）。

- 计划财务处审核各部门报送的月度计划时，对未能满足序时进度要求的支出，应结合实际情况与该部门商榷调整，确保汇总后本单位预算支出月度计划满足序时进度要求。经计划财务处审核调整确认的月度计划，各部门（项目）应严格执行。

- 单位收到上级财务部门追加下达的预算（含基本建设项目支出预算）后，应在5个工作日内补报相应的月度计划。上级财务部门反馈意见后，单位应立即接上级要求进行调整并将调整意见上报。如无反馈意见，补报的月度计划即行生效。

第三章 实际执行进度月报及约谈制度

- 部门预算实际执行进度实行月报制度。计划财务处应于每月初前5个工作日内，以编制《部门预算月度执行进度报告》（简称“月度报告”）的方式，向上级财务部门报送截至上月底的预算实际执行进度情况。

- 上报的预算实际执行进度反映的资金额应与银行对账单反映的资金额一致。

- 计划财务处对各部门承担项目月度执行情况汇总后，在全所范围内按月予以通报，需要时应向分管所领导报告。对月度实际执行进度不能达到月度计划所确定进度的部门，计划财务处应在通报中提出警示。

- 每季度末月度报告所反映的实际执行进度不能达到相应月度计划所确定进度的部门（项目），由分管所领导酌情约谈该部门负责人及项目负责人。

- 6月和12月的月度报告所反映的实际执行进度，低于相应月度计划所确定进度10个百分点以上的部门（项目），由所领导约谈该部门负责人及项目负责人。

第四章 预算执行进度奖惩制度

第十五条 截至本年度9月底，各部门整体（项目）预算执行进度不足70%的，或实际执行进度低于相应月度计划所确定进度10个百分点以上的，部门负责人及项目（课题）负责人原则上年终不得评优。

第十六条 截至本年度11月底，各部门整体（项目）预算执行进度不足80%的，或实际执行进度低于相应月度计划所确定进度10个百分点以上的，部门负责人及项目负责人原则上年终不得评优且部门不得发放超额年终奖。

第十七条 部门整体（项目）预算执行进度11月底达100%的，且本年度6月底超过60%的，在下一年度职称（职务）晋升及年终评优加分。

第十八条 项目预算执行期截止到当年11月底，结转资金由所统筹支付。

第十九条 因年中追加预算下达时间较晚、遭遇直接制约特定项目实施的突发事件或不可抗力等因素，影响特定项目预算执行进度的，可由所领导酌情处理。

第二十条 项目负责人连续三年于项目执行年度11月底，预算执行进度不足80%的，或实际执行进度低于相应月度计划所确定进度10个百分点以上的，取消下一年度项目申报资格。

第二十一条 因预算编制不科学、前期工作不充分或与有关部门沟通协调不足等原因，影响预算执行进度的，不适用于本办法第十九条之规定。

第二十二条 本办法由计划财务处负责解释。

第二十三条 本办法自2014年1月起施行。