农业部沼气科学研究所科技开发项目管理办法

（试行）

第一章	总  则

第一条　为了使我所科技开发项目管理工作有序进行；明确职能部门的工作职责和分工；明确项目经费开支；规范项目承担者的责任和义务；加强全所的技术服务质量意识，提升我所的市场竞争力和培育技术核心竞争力；同时有利于我所无形资产的保值和增值；增强我所的经济实力；强化激励机制，充分发挥科技人员的工作积极性，特制定本技术开发工作管理办法。

第二条　本办法所指科技开发项目，是指从事成果转化、专利转让、技术服务、技术咨询、新产品与设备委托研制、可行性研究和规划编制、工程设计和总包的所有横向项目。

第三条　本办法根据国家和有关部门相关法规编制。科技开发管理要符合《促进科技成果转化法》、《技术合同法》、《专利法》、《国务院科学技术保密规定》以及科技部、建设部和农业部、中国农业科学院的有关规定。

第四条　科研开发处是负责我所技术开发项目管理的职能部门，在分管所长的领导下，负责全所技术开发工作的管理和协调，包括组建项目组，审核技术合同内容，协调项目组与所内外关系，督促项目组按期保质保量完成合同，在项目验收移交后负责协调后续工作。

第二章  项目组

第五条　本所科技开发项目以项目组为基本单位进行管理和核算。

第六条  项目实行项目组长负责制，一个科技开发项目只能确立一个项目责任人，即项目组长；项目组长即为项目联系人，将在项目合同中确认；项目工作一旦结束，项目组长工作职责即告完成。

第七条 项目组长由具有中级职称以上技术人员担任。凡各研究中心承揽的科技开发项目，由研究中心主任提名项目组长；自由承揽项目的项目组长人选要征得相关研究中心主任的同意。课题成果转让项目和专利权转让项目，原则上由第一技术权益人担任项目组长。

第八条  在遵守国家相关法律、法规以及所内规章、制度的前提下，项目组长在确保项目圆满完成的前提下对项目组的人员组成、工作分工、经费使用、项目实施和奖金分配，进行全权处置并承担相应责任。

第九条  项目组长有责任严格执行项目合同中确定的各项任务，确保项目高质量完成。

第十条  实行重大事项报告制度。项目组长对项目执行过程中研究内容调整、项目组人员变动等重大事项，应及时报告科研开发处。科研开发处要根据情况及时与相关单位沟通联系。

第十一条  项目组长要代表项目组在项目阶段检查和项目验收时如实报告项目的工作进展、经费开支和研究结果；按照项目合同完成项目验收。

第十二条 项目验收后项目组长应组织相关人员继续完成项目后续工作（资料整理归档、尾款的收取、质保期的售后服务等）。

第三章  研究中心

第十三条  为促进科技创新团队建设，本所在项目管理上将强化各研究中心的作用。本所承担项目实施的部门包括微生物研究中心、沼气工程研究中心、农村能源研究中心、培训与信息研究中心、产业发展与后勤服务中心和成都环能国际公司。

第十四条  项目组在研究中心的直接领导下进行工作。研究中心将协调项目组人力资源配置、实验室和仪器设备安排；督促项目进度，保证项目顺利实施。

第十五条 对于跨部门项目，将明确项目所依托管理的研究中心。对于这类项目的工作分工和经费安排，科研开发处要进行协调，在项目立项时将予以明确。

第四章 工程项目

第十六条 我所的工程可研、设计和总承包项目，原则上以沼气工程研究中心为主，联合其他研究中心共同作业。

第十七条 工程项目的技术审核、审定和质量控制由我所总工程师牵头组织，并按相关程序和规定实行分级负责。总工出差时由沼气工程研究中心负责人代理。

第十八条 科研开发处承担总工程师办公室的日常工作。

第十九条 为加强工程项目质量控制，与本办法同时出台相关所立工程管理标准，见附件1～附件9。工程项目实施应执行相关所立工程管理标准。

第二十条 工程资质证书管理

工程设计证书、污染治理证书等资质证书由科研开发处负责日常管理，内容包括：

（1）资质证书使用的备案登记；

（2）资质证书使用过程中的监督以及资质证书使用引发的一系列相关事宜的处理；

（3）资质证书的年检及相关部门的报表填报。

第五章 科技开发合同管理

第二十一条 我所主要的科技开发项目需要签订正式项目合同，以规范项目的实施内容和权利责任。技术开发合同、技术咨询合同、技术服务合同、技术转让合同和工程承包合同均须符合《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘测设计合同条例》等有关国家法规。所签章的项目合同将承担民事责任。

第二十二条 新项目合同前期工作均要在科研开发处登记立项，与科研开发处沟通汇报；对重大科技开发项目，要经过所学术委员会前期论证。

第二十三条 项目合同要维护我所技术人员和单位的经济权益，保护我所的知识产权。

第二十四条 项目合同签订程序。合同由项目组起草后，经科研开发处初审，经分管技术开发的副所长复审后，所长代表我所签章。或由所长书面委托他人代为签章。重大项目合同要与所聘请的常年律师商议。

第二十五条 项目合同纠纷、变更和解除处理。项目执行中出现纠纷时，项目组事前应就有关情况向科研开发处和所领导汇报，科研开发处要进行协调沟通工作。项目合同变更和解除按《中华人民共和国合同法》进行，如果确实需要对于原项目合同作变更或解除时，按管理程序进行。

第二十六条 科研开发处要按照项目合同条款检查合同执行情况，对项目执行不力的，科研开发处要及时向项目组长提出改进意见，对问题严重的项目，科研开发处将提出处理意见报分管所领导批示后处理。

第二十七条 项目完成后由项目组长向科研开发处呈报项目总结，附上委托方验收合格报告，并上交所有技术资料存档后，科研开发处和计划财务处提出项目执行情况的考评报告和财务决算。对于重大科技开发项目，科研开发处将派人参加项目验收。

第二十八条 技术开发项目完成情况将纳入各部门和科技人员的业绩考核。

第六章 项目经费

第二十九条  计划财务处负责全所技术开发项目经费开支的统一管理，管理办法见《农业部沼气科学研究所开发创收分配办法》。

第三十条  项目前期经费（包括查新、购置标书、交通等费用）可在各中心的发展基金中开支，也可以从其他项目中开支。

第三十一条  项目经费到所后，所将提取一定比例的管理费用。项目收入分期到账的按实际到款额的比例提取。项目经费中有需转拨付外单位的部分，凭项目合同书和合作协议报所长审批后,免提项目管理费，但需扣除代缴的税金。

第三十二条  项目组人员绩效工资由项目组长根据个人在项目中承担的工作量确定分配方案，经研究中心主任审批后，报人事、财务部门，由计财处统一发放。

第三十三条　技术开发项目因故终止、出现重大问题者，将立即停止该项目经费使用。

第三十四条 项目组违反合同和造成经济损失者，项目组应承担主要责任；该项目组长在两年内不得申报主持其他项目。

第七章 科技开发项目档案管理

第三十五条 科技开发档案保藏、整理和使用管理由科研开发处负责。使用管理程序如下：

（1）本所职工提出借阅科技档案申请，经科研开发处长签字同意后可在科研处借阅，不能外借。

（2）如果特殊情况，需将技术档案借出科研开发处档案存放室，首先向科研开发处提出借调技术档案申请，经分管所领导批准后方可借出。

（3）外单位借阅技术档案需经分管所领导批准。

第八章 知识产权

第三十六条 凡科技开发项目中涉及使用沼气所拥有知识产权者，包括专利、商标和课题成果，项目组长有责任在项目合同中明确知识产权经济利益，按《农业部沼气科学研究所知识产权管理办法》执行。

第三十七条 项目组对于科技开发项目中可能形成的科技成果要积极申报专利，并且明晰项目实施中形成专利的知识产权归属。

第九章 附则

第三十八条　本办法由科研开发处负责解释。

第三十九条　本办法及所有附件经所务会议审议通过后生效。

二00七年四月二十八日