省级新村集中供气项目验收汇总表

项 目 名 称：  安县塔水镇龙桥村集中供气项目

项目下达单位： 四川省农业厅

项目承担单位： 安县塔水镇龙桥村村民委员会

组织验收单位：  安县农能办

项目验收时间：   2015.01.22

一、项目基本情况

项目名称：安县塔水镇龙桥村集中供气点项目

建设单位：安县塔水镇龙桥村

建设单位法定代表人：刘兴尧

建设单位联系地址：安县塔水镇龙桥村 邮编：622651

项目下达文号、时间：川农业[2013]93号

项目计划批复文号、时间：川农业[2013]151号 2013年11月11

是否组织自查（初验）：是 项目自查（初验）时间：2015年1月6日

建设单位申请竣工验收时间：2015 年1月 21日 竣工验收日期：2015年1月 22日

竣工验收组织单位：安县农能办 联系人： 周林

竣工验收组组长： 单位： 职务： 电话：

二、项目完成情况

| 主要建设内容 | 单位 | 设计指标 | 建设规模 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批复情况 | 实际情况 | 批复规模 | 实际规模 |
| 预处理池 | m3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 沼气发酵装置 | m3 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 保温设施 | m2 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 沼渣、沼液暂存池 | m3 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 湿式储气柜 | m3 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 脱硫器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 脱水器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 凝水器 | 个 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 沼气流量计 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 供气管道开挖土方 | m | 390 | 561.2 | 390 | 561.2 |
| 供气主管及配件 | m | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 供气支管及配件 | m | 670 | 4950 | 670 | 4950 |
| 户用流量表 | 套 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 入户设施 | 套 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 围墙 | m | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 避雷装置 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 消防器材 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 |

三、财政补助资金到位情况

| 各级财政资金到位情况 | 省级财政补助资金（万元） | 43.4 |
| --- | --- | --- |
|  | 市级财政到位配套建设资金（万元） | 0.00 |
|  | 县级财政到位配套建设资金（万元） | 6.72 |
|  | 小计 | 50.12 |
| 项目补助标准（元/户） |  |
| 到位工作经费（万元） |  |

四、投资完成情况

| 主要建设内容 | 投资情况（万元） |
| --- | --- |
|  | 批复投资 | 实际投资 |
| 合 计 | 57.28 | 65.02 |
| 预处理池 | 2.53 | 2.53 |
| 沼气发酵装置 | 23.49 | 23.49 |
| 保温设施 | 1.73 | 1.73 |
| 沼渣、沼液暂存池 | 3.8 | 3.8 |
| 湿式储气柜 | 6.93 | 6.93 |
| 脱硫器 | 0.22 | 0.22 |
| 脱水器 | 0.18 | 0.18 |
| 阻火器 | 0.09 | 0.09 |
| 凝水器 | 0.16 | 0.16 |
| 沼气流量计 | 0.53 | 0.53 |
| 供气管道土方开挖 | 1.95 | 1.95 |
| 供气主管及配件 | 3.2 | 3.2 |
| 供气支管及配件 | 1.11 | 1.11 |
| 户用流量表 | 1.93 | 1.93 |
| 入户设施 | 2.35 | 2.35 |
| 围墙 | 2.48 | 2.48 |
| 管理用房 | 3.33 | 3.33 |
| 给排水 | 0.58 | 0.58 |
| 避雷装置 | 0.07 | 0.07 |
| 消防器材 | 0.04 | 0.04 |
| 工程建设其他费用 | 0.58 | 0.58 |
| 主体土方工程及转运 | 0 | 0.9214 |
| 管道土方工程 | 0 | 0.32528 |
| DN32管材及安装 | 0 | 2.62 |
| DN20管材及安装 | 0 | 2.31 |
| 施工便道 | 0 | 1.56 |

五、项目资料管理情况

| 主要资料 | 管理情况 （可用有、无或完整、不完整等表述） |
| --- | --- |
| 项目立项批准文件 |  |
| 项目实施方案 |  |
| 有关决议、领导讲话、会议记录 |  |
| 技术资料 |  |
| 项目公示资料和照片 |  |
| 项目建设单位与施工企业签订的施工合同 |  |
| 施工企业与建设单位签订的质量承诺书 |  |
| 招标文件及中标通知书 |  |
| 项目专账和项目竣工财务决算 |  |
| 项目户档案卡（一户一卡） |  |
| 计算机管理项目户档案资料 |  |
| 验收资料 |  |
| 自查（初验）报告 |  |
| 项目建设总结 |  |
| 项目验收申请报告 |  |
| 其它 |  |